# BUG PATCHER 멀티플레이 추진계획서

## 목차

- 개요

- 애플리케이션 기획

- High-level 디자인

- Low-level 디자인

- 멀티스레드와 동기화

- 역할분담

- 개발환경

- 개발일정

## 1. 개요

윈도우 프로그래밍 수업에서 만든 싱글플레이 게임 BUG PATCHER를 네트워크 게임 프로그래밍 수업에서 2인 협동 멀티플레이 게임으로 바꾼다. 
PC 2대로 진행하며, PC 1은 서버와 클라이언트를 함께, PC 2는 클라이언트만 실행한다. 
서버가 게임 판정 전체를 맡고, 두 클라이언트는 입력을 보내고 서버가 보낸 상태를 그린다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 원작 | BUG PATCHER, 윈도우 프로그래밍 20팀 최종 프로젝트 |
| 원작 구조 | Win32 API + GDI+, 단일 소스 파일(BugPather.cpp, 약 2,100줄), 타이머 7개로 로직 처리 |
| 이번 목표 | 2인 협동 멀티플레이, TCP + UDP 서버-클라이언트 구조, 서버 권한 판정 |
| 유지할 콘텐츠 | 적 3종, 무기 5종, 보스 3종, 맵 2종(격자 맵, 기믹 맵) |
| 만드는 사람 | 김현수, 조형진 |

## 2. 애플리케이션 기획

게임 내용은 윈도우 프로그래밍에서 완성했고, 이번 학기에는 네트워크 구조와 2인 규칙을 더한다.

### 교과목별 작업

| 교과목 | 작업 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 윈도우 프로그래밍 (20팀) | 게임 기획, Win32/GDI+ 렌더링, 적·보스 AI, 무기 5종, 기믹 맵, Aseprite 아트 | 조형진, 홍승우 |
| 네트워크 게임 프로그래밍 | 서버 구축, 프로토콜, 클라이언트 네트워크, 멀티스레드 동기화, 2인 규칙 | 김현수, 조형진 |

### 스크린샷

메인 메뉴. Enter를 누르면 맵 선택으로 넘어간다.

맵 선택 미리보기. 위는 격자 맵(기믹 없음), 아래는 기믹 맵(CD, 바람).

플레이 화면. 파리채가 마우스 방향으로 휘둘러지고, 좌상단에 경험치 바와 플레이 시간이 표시된다.

### 플레이 방법

- 메인 메뉴에서 Enter, 맵 선택 화면에서 맵을 클릭한다.

- WASD로 이동하고 공격은 자동이다. 파리채와 에프킬라는 마우스 방향을 향한다.

- 화면 밖에서 1초마다 벌레가 생기고, 시간이 지날수록 마릿수가 늘어난다(최대 10마리).

- 레벨 × 5마리를 잡으면 레벨업하고, 무기 3개 중 하나를 골라 얻거나 강화한다(최대 15레벨).

- 2분, 3분, 4분에 보스 1·2·3이 나온다. 보스 3을 잡으면 PATCHED 엔딩, HP가 0이 되면 게임 오버.

### 멀티플레이 규칙

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 인원 | 2명이 같은 맵에서 동시에 플레이한다 |
| 맵 선택 | 먼저 접속한 1P가 고른다 |
| 적·보스 | 더 가까운 플레이어를 쫓고 조준한다 |
| 레벨·무기 | 플레이어별로 따로 관리하고, 킬은 마지막으로 때린 플레이어에게 준다 |
| 레벨업 | 고르는 동안에도 월드는 멈추지 않는다. 고르는 중에 다시 레벨업하면 쌓아 두었다가 차례로 고른다 |
| 보스 경고 | 서버는 멈추지 않고, 경고는 클라 화면에만 표시한다 |
| HP 회복 | 레벨업 때는 본인만, 보스 처치 때는 살아 있는 플레이어 모두 회복한다 |
| 적 생성 | 두 플레이어 화면 밖에서 번갈아 생성하고, 상대 화면 안에 걸리면 위치를 다시 고른다. 생성 수는 살아 있는 인원을 기준으로 밸런스 조정 때 정한다 |
| 사망 | 한 명이 죽으면 관전, 둘 다 죽으면 게임 오버 |
| 접속 끊김 | 나간 플레이어는 사망으로 처리하고, 남은 1명이 계속 진행한다 |
| 클리어 | 보스 3을 잡으면 두 명 모두 PATCHED 엔딩 |

## 3. High-level 디자인

서버는 메인 스레드가 네트워크를, 월드 스레드가 게임 시뮬레이션을 맡고, 두 스레드는 수신 큐와 송신 큐로만 데이터를 주고받는다. 클라이언트는 입력만 보내고 서버가 보낸 스냅샷을 그린다.

프로그램 흐름 · 클라이언트, 서버 메인 스레드, 서버 월드 스레드

데이터는 한 방향으로 돈다. 클라이언트 입력 → 메인 스레드 recv → 수신 큐 → 월드 시뮬레이션 → 송신 큐 → 메인 스레드 send → 클라이언트 수신 스레드(TCP·UDP) → 화면 순서다. 메인 스레드는 2명이 접속해 UDP 등록까지 마치고 맵이 정해지면 SetEvent로 월드 스레드의 ‘게임 시작 대기’를 풀어 준다.

| 스레드 | 루프 한 번에 하는 일 |
| --- | --- |
| 서버 메인 | 네트워크 초기화, 월드 스레드 시작 후 반복: WSAPoll → 소켓 배열 순회(accept, recv, recvfrom) → 로비 패킷(LOGIN, UDP_HELLO, MAP_SELECT)은 직접 처리, 게임 패킷은 수신 큐 등록 → 송신 큐의 패킷 send/sendto |
| 서버 월드 | 월드 초기화, 게임 시작 대기 후 반복: 33ms 틱 → 월드 이벤트(수신 큐) 순회 → 게임 월드 시뮬레이션 → 센드 이벤트 등록 |
| 클라 메인 | 메시지 루프: 키·마우스 입력을 C2S_INPUT으로 sendto(UDP), WM_PAINT에서 스냅샷 렌더링 (입력은 SetTimer 33ms마다 보냄) |
| 클라 수신 | TCP 수신 스레드: recv → 패킷 조립 → UI 이벤트를 PostMessage / UDP 수신 스레드: recvfrom → SnapshotBuffer 갱신 → InvalidateRect |

### 실행 구성

PC 2대로 진행한다. PC 1이 서버와 1P 클라이언트를 함께 실행하고, PC 2는 2P 클라이언트만 실행한다.

| PC | 실행 프로그램 | 서버 접속 주소 |
| --- | --- | --- |
| PC 1 (호스트) | Server.exe, Client.exe (1P) | 127.0.0.1 |
| PC 2 | Client.exe (2P) | PC 1의 LAN IP |

- 같은 PC에서도 서버와 클라이언트는 별도 프로세스다. 클라이언트의 구조와 프로토콜은 PC 1과 PC 2가 같고, 접속 주소만 다르다.

- 서버의 TCP·UDP 포트는 고정하고, 클라이언트 UDP 소켓은 따로 bind하지 않고 첫 sendto 때 OS가 포트를 정하게 한다. 그래서 PC 1에서 서버와 클라이언트의 포트가 겹치지 않는다.

- 클라이언트 접속 화면에서 서버 IP를 입력받는다.

- PC 1에서 서버를 먼저 실행한 뒤 클라이언트를 켠다. PC 1의 Windows 방화벽에서 서버 포트(TCP, UDP)를 허용해야 PC 2가 접속할 수 있다.

- PC 1의 클라이언트는 루프백이라 지연이 거의 없고 PC 2는 LAN 지연이 더해진다. 판정은 모두 서버에서 하므로 같은 LAN에서는 두 플레이어의 차이가 작다.

## 4. Low-level 디자인

원작의 전역 변수와 타이머 로직을 서버의 World 클래스로 옮기고, 클라이언트에는 입력과 그리기만 남긴다. 두 쪽이 같이 쓰는 구조체는 Common 폴더에 둔다.

### 클래스 설계

| 위치 | 클래스 | 역할 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| Common | Protocol.h | 패킷 타입 enum, 패킷 헤더와 패킷 구조체 | 김현수 |
| Common | GameTypes.h | PlayerState, EnemyState 등 동기화용 구조체와 게임 상수(맵 크기, 무기 수치) | 조형진 |
| Server | Server | TCP 리슨 소켓, WSAPoll 루프(UDP 소켓 포함), 세션 배열 관리, 송신 큐 비우기 | 김현수 |
| Server | Session | 클라이언트 TCP 소켓 1개, playerId, token, 수신 버퍼(패킷 조립), 미전송 송신 버퍼 | 김현수 |
| Server | UdpEndpoint | UDP 소켓 1개, recvfrom 처리(UDP_HELLO 주소 등록, C2S_INPUT seq 검사), 등록된 주소로 sendto. 메인 스레드의 WSAPoll 루프가 호출 | 조형진 |
| Server | World | 월드 스레드 본체. Update(dt)에서 원작 TimerProc 로직 실행 | 조형진 |
| Server | Player, Enemy, Boss, BossBullet, CDGimmick, FanGimmick | 원작 구조체를 매개변수화(플레이어 2명, 적 id) | 조형진 |
| Server | EventQueue<T> | CRITICAL_SECTION으로 보호하는 스레드 간 큐 (수신 이벤트, 송신 이벤트) | 김현수 |
| Client | NetworkClient | TCP connect, TCP 수신 스레드, 패킷 조립, TCP Send 함수 | 김현수 |
| Client | UdpClient | UDP 소켓, UDP 수신 스레드, SendUdpHello 반복, SendInput(seq) | 조형진 |
| Client | SnapshotBuffer | 마지막으로 받은 월드 상태. UDP 수신 스레드가 쓰고 메인 스레드가 읽음 | 조형진 |
| Client | GameClient | 원작 WndProc 기반. 입력 수집, 카메라, GifSprite 렌더링, UI | 김현수 |

### 클라이언트와 서버가 같이 쓰는 데이터

| 구조체 | 필드 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| PlayerState | id, x, y, hp, level, killCount, aimAngle, 무기별 레벨, 무기별 active, 소금총 탄(active, x, y) | 무기 이펙트를 그리려면 active와 각도가 필요. 소금총은 탄이 플레이어와 따로 날아가므로 탄 위치가 있어야 그릴 수 있다 |
| EnemyState | id, type, x, y | id는 서버가 부여. hp는 화면에 쓰지 않아 뺀다 |
| BossState | type, x, y, hp, maxHp, 광역 공격 단계 | 보스 3 공격 범위 표시에 단계 필요 |
| BulletState | x, y | 보스 탄막 |
| GimmickState | 종류(CD/바람), x, y, 방향 | 기믹 맵에서만 사용 |

클라이언트에만 남는 것: GifSprite, 카메라, 마우스 화면 좌표, UI 상태

서버에만 남는 것: 무기 쿨타임, 보스 패턴 타이머, 스폰 타이머

### 상태 구조체 (GameTypes.h)

// 스냅샷에 담는 상태 (1바이트 정렬, 필드 타입은 구현하면서 정함)
PlayerState  = { id, 위치, hp, level, killCount, 조준 각도,
                 무기별 레벨[5], 무기별 이펙트 표시, 소금총 탄(active, 위치) }
EnemyState   = { id, type, 위치 }
BossState    = { type, 위치, hp, maxHp, 광역 공격 단계 }
BulletState  = { 위치 }
GimmickState = { 종류(CD/바람), 위치, 방향 }

### 원작 로직 이식 규칙

- 원작 타이머 7개(16ms와 100ms가 섞여 있음)를 월드 스레드의 33ms 고정 틱 하나로 합친다.

- 원작 수치는 ‘틱마다 얼마’로 되어 있어 틱 간격이 바뀌면 속도가 달라진다. 이동량은 초당 값에 dt를 곱하는 방식으로 바꾼다. 예: 플레이어 이동 4px/16ms → 250px/s.

- 접촉 데미지·전기장처럼 100ms마다 판정하던 것은 마지막 판정 시각을 따로 저장해 100ms가 지났을 때만 판정한다. 33ms마다 판정하면 데미지가 약 3배가 된다.

- 홈매트 둔화 유지 시간(+32ms)처럼 원작 틱 간격에 맞춰 적힌 값은 새 틱 기준으로 다시 정한다.

### World 구조

원작의 전역 변수와 하드코딩된 수치를 World 클래스 하나와 수치 표로 정리한다. 싱글 버전을 먼저 고치지 않고, World로 옮기는 이식 작업을 이 구조로 한다.

| 원작 | 문제 | World 구조에서는 |
| --- | --- | --- |
| boss, boss2, boss3가 각각 전역이고 패턴 변수도 따로(isDashing, isDashing3 등) | 보스마다 코드가 복사되어 있고 스냅샷에 따로 담아야 한다 | Boss 배열 하나, 패턴 상태는 Boss 안에 |
| playerPos, playerHP, weapons, killCount가 전역 하나씩 | 플레이어 2명을 담을 수 없다 | Player players[2] |
| 무기마다 SetTimer(12~15)와 isXxxEnabled 플래그 | 서버에는 창도 타이머도 없다 | WeaponState의 level·active, Update에서 처리 |
| 로직에서 GetTickCount() 직접 호출 | 고정 틱과 맞지 않고 테스트가 어렵다 | World::nowMs (틱마다 누적) |
| cameraX, mousePos(화면 좌표)를 로직에서 사용 | 서버에는 카메라가 없다 | C2S_INPUT으로 받은 keys·aimAngle, 플레이어 위치 기준 시야 |
| 무기 수치가 WM_CREATE, 레벨업 처리, 각 타이머에 흩어짐 | 밸런스 조정 때 여러 곳을 고쳐야 한다 | WeaponDef 표 한 곳 |

WeaponDef 표[5] = { 쿨타임, 지속 시간, 기본 데미지, 범위 }        // 수치는 한 곳에

Player = { id, 위치, hp, level, kills,
           입력(keys, 조준 각도, 마지막 seq),
           무기 상태[5](level, active, 마지막 발동 시각), 소금총 탄,
           생존 여부, 남은 레벨업 수 }
Boss   = { type, 위치, hp, maxHp, 패턴 상태(돌진, 방향, 마지막 발사 시각, 광역 단계) }

World
  상태: nowMs, players[2], enemies, bosses, bullets, 기믹들

  Update(dt):
      nowMs += dt
      플레이어 이동 → 무기 처리 → 적 생성·이동 → 보스 패턴 → 기믹
      → 충돌·피해 → 사망·레벨업·종료 판정

  OnInput(playerId, 입력)       : seq가 최신이면 keys·조준 각도 갱신
  OnSelectWeapon(playerId, 카드) : 무기 획득·강화, 남은 레벨업이 있으면 다음 카드
  OnDisconnect(playerId)         : 사망 처리
  FillSnapshot()                 : Player 등을 PlayerState 등으로 변환
  NearestPlayer(위치)            : 적·보스가 쫓을 대상

- 상태는 World 안에만 둔다. 전역 변수를 없애면 플레이어 2명과 스냅샷 만들기가 자연스럽다.

- 시간은 World::nowMs를 사용한다. 틱마다 누적하므로 33ms 고정 틱과 맞고, 같은 입력이면 같은 결과가 나와 서버 단독 테스트가 쉬워진다.

- 무기·적·보스 수치는 표 한 곳에 모은다. 2인 밸런스 조정은 표만 고치면 된다.

- 네트워크로 보내는 상태는 가상 함수 없는 POD 구조체(PlayerState 등)로 두고, FillSnapshot에서 변환한다. Entity 기반 클래스에 virtual Update를 두는 상속 구조는 쓰지 않고, 보스 3종처럼 다른 부분은 type에 따른 switch나 패턴 함수로 나눈다.

- 클라이언트의 GifSprite와 그리기 코드는 원작을 거의 그대로 쓰고, 그릴 때 읽던 전역(playerPos 등)만 스냅샷 값으로 바꾼다.

### 프로토콜 설계

TCP와 UDP를 함께 쓰고, 모든 패킷은 1바이트 정렬(#pragma pack(1)) 헤더 { uint16 size; uint8 type; } 뒤에 본문이 붙는다. TCP는 스트림이라 수신 버퍼에 쌓아 두고 size만큼 모이면 패킷 1개를 처리하고, UDP는 데이터그램 하나가 패킷 하나다. 패킷 본문은 양쪽 모두 x86 Windows라 바이트 순서를 변환하지 않고, 소켓 주소의 IP·포트는 바이트 정렬 함수(htons, inet_pton 등)로 변환한다. 헤더의 size가 헤더 크기보다 작거나 수신 버퍼보다 크면 잘못된 패킷으로 보고 연결을 끊는다.

| 패킷 | 방향 | 전송 | 내용 | 보내는 시점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C2S_LOGIN | 클라 → 서버 | TCP | 닉네임 | 접속 직후 |
| S2C_LOGIN_OK | 서버 → 클라 | TCP | playerId(0/1), UDP 등록용 token | 로그인 수락 |
| C2S_UDP_HELLO | 클라 → 서버 | UDP | playerId, token | LOGIN_OK를 받은 뒤 S2C_UDP_OK가 올 때까지 반복 |
| S2C_UDP_OK | 서버 → 클라 | TCP | 없음 | 서버가 그 클라의 UDP 주소를 등록했을 때 |
| C2S_MAP_SELECT | 클라 → 서버 | TCP | mapId | 1P가 맵을 고를 때 |
| S2C_GAME_START | 서버 → 두 클라 | TCP | mapId, 두 플레이어 시작 위치 | 2명 접속 + UDP 등록 + 맵 선택 완료 |
| C2S_INPUT | 클라 → 서버 | UDP | seq, WASD 비트 전체, 조준 각도 | 33ms마다 |
| S2C_SNAPSHOT | 서버 → 두 클라 | UDP | tick, 조각 번호/개수, PlayerState×2, 보스·탄막·기믹, 적 배열 조각 | 매 월드 틱 |
| C2S_SELECT_WEAPON | 클라 → 서버 | TCP | 선택한 카드 번호(0~2) | 레벨업 카드 클릭 |
| S2C_LEVEL_UP | 서버 → 해당 클라 | TCP | 무기 후보 3개 | 킬 수가 기준을 넘을 때 |
| S2C_BOSS_ALERT | 서버 → 두 클라 | TCP | 보스 종류 | 보스 등장 |
| S2C_GAME_RESULT | 서버 → 두 클라 | TCP | 클리어 / 게임 오버 | 게임 종료 |

전송 방식: 매 틱 덮어쓰는 데이터는 UDP, 한 번만 일어나고 꼭 도착해야 하는 패킷은 TCP로 보낸다. UDP는 빠지거나 순서가 바뀔 수 있어 다음 규칙을 둔다.

- 순서: C2S_INPUT에는 seq, S2C_SNAPSHOT에는 tick을 넣고, 받은 값이 마지막으로 처리한 값보다 작으면 버린다.

- 입력은 상태 전체: 키를 누름/뗌 이벤트가 아니라 WASD 비트 전체와 조준 각도를 매번 보낸다. 하나가 빠져도 다음 패킷이 덮어쓴다.

- 크기: UDP 패킷 하나는 1,400바이트 이하로 맞춘다. 넘으면 적 배열을 조각으로 나누고, 각 조각에 tick과 그 조각에 든 적 목록을 담아 조각 하나만 와도 바로 반영한다(같은 tick 조각을 다 모을 때까지 기다리지 않는다). 조각 번호별로 이미 반영한 tick보다 오래된 조각은 버린다.

- 조각 수 감소: 새 tick의 조각이 오면 fragCount 이상 번호로 저장된 조각은 지운다. 적이 줄어 조각 수가 줄면 그 번호의 조각은 다시 오지 않아, 지우지 않으면 옛 조각의 적이 계속 그려진다. 조각 경계는 매 tick 바뀌므로 한 틱 정도 같은 적이 두 조각에 겹쳐 보일 수 있다.

- 조각 나누는 기준: 적 마릿수로 고정하지 않고 남은 바이트로 계산한다. 조각 하나에는 머리 9 + 플레이어 50 + 적 수 2 + 적 7바이트씩이라 적이 약 190마리 들어가고, 0번 조각은 보스·탄막·기믹만큼 줄어든다.

- 주소 등록: 서버는 UDP 소켓 하나로 두 플레이어를 받는다. LOGIN_OK로 받은 token을 C2S_UDP_HELLO에 넣어 보내면, 서버(UdpEndpoint)가 recvfrom 주소를 그 플레이어의 주소로 기록하고 TCP로 S2C_UDP_OK를 돌려준다. 등록되지 않은 주소에서 온 UDP 패킷은 버린다.

### 패킷 구조체 (Protocol.h)

위 패킷 표를 그대로 옮긴 정의다. 모든 패킷은 PacketHeader로 시작하고, size에는 헤더를 포함한 전체 바이트 수를 넣는다.

PacketHeader = { size(헤더 포함 전체 바이트), type }

C2S_Login        = 헤더 + 닉네임
S2C_LoginOk      = 헤더 + playerId + token
C2S_UdpHello     = 헤더 + playerId + token
S2C_UdpOk        = 헤더
C2S_MapSelect    = 헤더 + mapId
S2C_GameStart    = 헤더 + mapId + 두 플레이어 시작 위치
C2S_Input        = 헤더 + seq + WASD 비트 + 조준 각도
C2S_SelectWeapon = 헤더 + 카드 번호(0~2)
S2C_LevelUp      = 헤더 + 무기 후보 3개
S2C_BossAlert    = 헤더 + 보스 종류
S2C_GameResult   = 헤더 + 결과(클리어 / 게임 오버)
S2C_Snapshot     = 헤더 + tick + 조각 번호·개수 + 본문(아래 순서)

S2C_SNAPSHOT 본문 순서(길이가 바뀌는 패킷이라 순서를 고정한다):

- 모든 조각: S2C_SnapshotHead → PlayerState × 2 → uint16 적 수 → EnemyState 배열. 플레이어는 조각마다 넣어 어느 조각이 와도 내 캐릭터가 갱신된다.

- 0번 조각에만: 플레이어 뒤에 uint8 보스 수 + BossState 배열 → uint16 탄막 수 + BulletState 배열 → uint8 기믹 수 + GimmickState 배열을 적 배열 앞에 넣는다.

### 패킷 처리 함수

| 위치 | 함수 | 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| 서버 메인 | ProcessPacket(Session&, PacketHeader*) | type으로 분기 후 로비 패킷은 아래 함수로 바로 처리하고, 게임 패킷만 수신 이벤트를 큐에 넣음 (UDP 패킷은 UdpEndpoint가 받아 보낸 주소로 플레이어를 찾음) |
| 서버 메인 | OnLogin, OnUdpHello, OnMapSelect, SendLoginOk, SendUdpOk | 로비 단계 패킷을 메인 스레드에서 바로 처리하고 응답을 직접 send한다. 2명 로그인·UDP 등록·맵 선택이 끝나면 게임 시작 정보(mapId, 플레이어 2명)를 기록하고 SetEvent로 월드 스레드를 깨운다 |
| 서버 월드 | OnInput, OnSelectWeapon, OnDisconnect | 수신 큐에서 꺼낸 이벤트를 월드에 반영 (OnDisconnect는 나간 플레이어를 사망 처리) |
| 서버 월드 | BroadcastGameStart, BroadcastSnapshot, SendLevelUp, BroadcastBossAlert, BroadcastGameResult | 송신 이벤트를 만들어 송신 큐에 넣음 (GAME_START는 깨어난 뒤 시작 위치를 정해 보냄) |
| 클라 수신 스레드 | TCP: OnLoginOk, OnUdpOk, OnGameStart, OnLevelUp, OnBossAlert, OnGameResult / UDP: OnSnapshot | 받은 값을 SnapshotBuffer와 UI 상태에 반영 |
| 클라 메인 | SendLogin, SendMapSelect, SendSelectWeapon(TCP), SendInput(UDP). SendUdpHello는 UdpClient가 반복 전송 | 입력을 패킷으로 만들어 send |

### 큐 이벤트와 경계 함수

스레드 사이에 오가는 이벤트와, 김현수·조형진 코드가 만나는 함수의 모양이다. 나머지 함수는 구현하면서 정한다.

// 스레드 간 이벤트
RecvEvent = { 종류(패킷 | 접속 끊김), playerId, 패킷 바이트 복사본 }   // 메인 → 월드
SendEvent = { 대상(P0 | P1 | 전체), UDP 여부, 패킷 바이트 복사본 }    // 월드 → 메인

EventQueue                                        // 김현수
  Push(e)      : 잠금 → 추가 → 해제
  SwapOut(out) : 잠금 → 내부 목록과 out을 맞바꿈 → 해제

// 서버 메인 (김현수)
Session.OnRecv(데이터) : 수신 버퍼에 붙이고 완성된 패킷마다 ProcessPacket,
                        size가 이상하면 연결 끊기
ProcessPacket(패킷)    : 로비 패킷은 직접 처리, 게임 패킷은 RecvEvent로 Push
FlushSendQueue()       : SwapOut 후 TCP는 send, UDP는 UdpEndpoint.SendTo

// 서버 UDP (조형진) — 메인 루프가 호출
UdpEndpoint.OnReadable()        : recvfrom 반복. UDP_HELLO는 주소 등록, INPUT은 RecvEvent로 Push
UdpEndpoint.SendTo(playerId, 패킷)
UdpEndpoint.IsRegistered(playerId) : UDP_OK 전송과 게임 시작 판단에 사용

// 서버 월드 (조형진)
World.ThreadMain():
    게임 시작 Event 대기
    반복: 틱 대기 → 수신 큐 SwapOut → OnInput / OnSelectWeapon / OnDisconnect
          → Update → 스냅샷 등 SendEvent Push

// 클라 UDP (조형진)
UdpClient.Start(서버 IP, playerId, token) : UDP_HELLO 반복 + UDP 수신 스레드 시작
UdpClient.SendInput(keys, 조준 각도)       : seq를 붙여 sendto
SnapshotBuffer.WriteFragment(조각)        : UDP 수신 스레드가 잠금 안에서 씀
SnapshotBuffer.CopyTo(out)                : WM_PAINT(김현수)가 잠금 안에서 복사만 함

- RecvEvent·SendEvent는 패킷 바이트를 복사해 담는다. 메인 스레드의 수신 버퍼는 다음 recv에서 다시 쓰이므로 포인터만 넘기면 월드가 읽기 전에 내용이 바뀔 수 있다.

- 세션이 끊기면 메인은 kind = Disconnect인 RecvEvent를 넣고, 월드는 OnDisconnect에서 그 플레이어를 사망으로 처리한다(2장 접속 끊김 규칙).

- 메인은 SendEvent의 udp 값으로 소켓을 고른다. true면 UdpEndpoint로 등록된 UDP 주소에 sendto, false면 그 Session의 TCP 송신 버퍼에 붙여 send한다.

- World::ThreadMain은 CreateThread에 넘기는 정적 함수이고, self로 받은 World 포인터의 루프를 돈다.

### 네트워크 I/O 모델

서버는 WSAPoll, 클라이언트는 TCP 수신 스레드와 UDP 수신 스레드를 하나씩 두고 각각 블로킹 recv/recvfrom을 한다. WSAPoll은 Select 모델과 같은 원리로, 한 스레드가 여러 소켓을 처리한다.

WSAPoll: pollfd 배열 하나로 listen 소켓, 클라 TCP 소켓 2개, UDP 소켓 1개를 감시한다. 네트워크를 메인 스레드 하나가 맡고 월드 스레드와는 큐 2개로만 연결된다.

WSAPoll 구현 시 지킬 것:

- 서버의 세션 TCP 소켓과 UDP 소켓은 ioctlsocket(FIONBIO)로 논블로킹으로 두고, send가 다 못 보낸 바이트는 Session 송신 버퍼에 남겨 다음 루프에 이어 보낸다.

- POLLOUT은 송신 버퍼에 남은 데이터가 있을 때만 켠다. 항상 켜두면 WSAPoll이 계속 바로 리턴해 CPU를 다 쓴다.

- POLLHUP·POLLERR이 오거나 recv가 0을 돌려주면 세션을 정리하고, 월드에 Disconnect 이벤트를 넣는다.

- 클라이언트는 TCP 수신 스레드(김현수)와 UDP 수신 스레드(조형진)를 따로 둔다. 서로 다른 소켓만 다루므로 각자 따로 테스트할 수 있다. 송신은 메인 스레드에서 바로 send/sendto한다.

소켓 옵션: 작은 패킷의 지연을 줄이도록 TCP 소켓에 TCP_NODELAY를, 서버 재실행 시 bind 오류를 막도록 SO_REUSEADDR를 적용한다. 버퍼 크기 등 나머지 옵션은 테스트하며 정한다.

### 스레드 구현

| 프로세스 | 스레드 | 담당 | 생성 | 루프 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 서버 | 메인(네트워크) | 김현수 | 프로그램 시작 | WSAPoll(타임아웃 수 ms) → accept/recv, UDP 소켓은 UdpEndpoint::OnReadable → 로비 패킷 처리 또는 수신 큐 등록 → 송신 큐 비우기(TCP send, UDP는 UdpEndpoint::SendTo) |
| 서버 | 월드 | 조형진 | 메인이 CreateThread(World::ThreadMain) | 게임 시작 이벤트 대기 → 33ms 고정 틱마다 수신 큐 처리 → Update → 송신 큐 등록 |
| 클라 | 메인(UI) | 김현수 | 프로그램 시작 | 메시지 루프, 33ms 타이머로 UdpClient::SendInput, 스냅샷 렌더링, WM_APP으로 받은 TCP 이벤트를 UI에 반영 |
| 클라 | TCP 수신 | 김현수 | connect 성공 후 CreateThread | 블로킹 recv → 패킷 조립 → OnLoginOk 등 처리 → PostMessage(WM_APP)로 메인에 전달 |
| 클라 | UDP 수신 | 조형진 | LOGIN_OK 후 UdpClient::Start | 블로킹 recvfrom → WriteFragment(SnapshotBuffer) → InvalidateRect |

## 5. 멀티스레드와 동기화

공유 데이터 보호는 임계영역, 게임 시작 알림은 이벤트를 쓴다.

| 공유 자원 | 쓰는 스레드 | 읽는 스레드 | 동기화 객체 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수신 이벤트 큐 (서버) | 메인 | 월드 | CRITICAL_SECTION |
| 송신 이벤트 큐 (서버) | 월드 | 메인 | CRITICAL_SECTION |
| 게임 시작 신호 (서버) | 메인 (SetEvent) | 월드 (WaitForSingleObject) | 수동 리셋 Event |
| 게임 시작 정보 (서버) | 메인 (SetEvent 전에 한 번 씀) | 월드 (깨어난 뒤 읽음) | Event로 순서 보장, 잠금 없음 |
| SnapshotBuffer (클라) | UDP 수신 | 메인(WM_PAINT) | CRITICAL_SECTION |
| UI 이벤트 (클라) | TCP 수신 | 메인 | PostMessage(WM_APP). 메시지 큐가 순서를 보장하므로 잠금 없음 |

임계영역을 고른 이유

- 공유하는 스레드가 모두 같은 프로세스 안에 있다.

- 임계영역은 경합이 없을 때 커널 모드로 들어가지 않아 빠르다. 큐는 매 틱 여러 번 잠기므로 비용이 중요하다.

- 잠금 안에서는 큐를 로컬 큐와 맞바꾸기(swap)만 하고, 처리는 잠금 밖에서 한다. 잠금 시간이 짧아지고 send/recv가 잠금을 잡고 멈추는 일이 없다.

- 클라이언트 SnapshotBuffer도 같은 원칙을 쓴다. WM_PAINT는 잠금 안에서 스냅샷을 지역 변수로 복사만 하고, 그리기는 잠금 밖에서 한다. 그리는 동안 수신 스레드가 기다리지 않는다.

이벤트를 고른 이유

- 월드 스레드는 2명이 접속하고 맵이 정해질 때까지 할 일이 없다. 바쁜 대기 대신 WaitForSingleObject로 잠들었다가 메인의 SetEvent로 깨어난다.

- 수동 리셋으로 두어, 한 번 시작하면 게임이 끝날 때까지 신호 상태를 유지한다.

- 메인 스레드가 SetEvent 전에 써 둔 게임 시작 정보(mapId, 플레이어)는 WaitForSingleObject로 깨어난 월드 스레드에서 그대로 보인다. 게임이 시작되면 메인은 로비 패킷을 무시하고 이 값을 다시 쓰지 않으므로 따로 잠그지 않는다.

주의할 점: WSAPoll은 이벤트 객체를 기다릴 수 없다. 그래서 메인 스레드는 WSAPoll에 짧은 타임아웃을 주고, 매 반복마다 송신 큐를 확인해 보낸다. 타임아웃 값은 구현 때 측정해 정한다.

## 6. 역할분담

2명이 서버 네트워크와 클라이언트를 TCP·클라이언트 화면(김현수)과 서버 World·UDP(조형진)로 나눠 맡는다.

| 팀원 | 담당 영역 | 구현하는 네트워크 기능 | 그 외 |
| --- | --- | --- | --- |
| 김현수 | TCP 통신, 서버 메인 스레드, 클라이언트 화면 | 서버: WSAStartup·listen·accept, WSAPoll 루프(UDP 소켓도 poll 배열에 넣고 UdpEndpoint 호출), Session 수신 버퍼와 TCP 패킷 조립, 송신 큐 처리(TCP send, UDP는 UdpEndpoint::SendTo 호출), 로비 패킷(OnLogin, OnMapSelect, SendLoginOk, SendUdpOk), 게임 시작 Event(SetEvent), 접속 끊김 → Disconnect 이벤트, EventQueue(CRITICAL_SECTION) 구현, 월드 스레드 생성. 클라: TCP connect, TCP 수신 스레드와 패킷 조립, TCP 패킷 처리(OnLoginOk, OnUdpOk, OnGameStart, OnLevelUp, OnBossAlert, OnGameResult)를 PostMessage로 UI에 전달, SendLogin·SendMapSelect·SendSelectWeapon | Protocol.h, 클라 렌더링(SnapshotBuffer::CopyTo 결과로 그리기), 접속(IP 입력)·로비·레벨업 카드·결과·관전 UI, 방화벽 포트 설정 |
| 조형진 | 서버 World 스레드, UDP 통신, 스냅샷 | 서버: World::ThreadMain(게임 시작 Event 대기, 33ms 틱, 수신 큐 SwapOut, 송신 큐 Push), UdpEndpoint(UDP bind, recvfrom, C2S_UDP_HELLO 주소 등록, C2S_INPUT seq 검사, sendto), 게임 패킷 처리(OnInput, OnSelectWeapon, OnDisconnect), 송신 이벤트 생성(BroadcastGameStart, BroadcastSnapshot, SendLevelUp, BroadcastBossAlert, BroadcastGameResult), 스냅샷 직렬화와 UDP 조각 분할. 클라: UdpClient(UDP 소켓, UDP 수신 스레드, SendUdpHello 반복, SendInput 33ms·seq), SnapshotBuffer(WriteFragment의 tick·fragCount 규칙, CRITICAL_SECTION) | GameTypes.h, 원작 로직 World 이식(dt 변환, WeaponDef 표), 2인 규칙, 밸런스 조정 |

## 7. 개발환경

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| OS | Windows 10/11 x64 |
| IDE / 컴파일러 | Visual Studio 2026, C++17 |
| 네트워크 | Winsock2, TCP + UDP, WSAPoll |
| 멀티스레드 | Win32 CreateThread, CRITICAL_SECTION, Event |
| 그래픽 | Win32 API + GDI+ 원본 소스 |
| 아트 | Aseprite |
| 형상 관리 | Git, GitHub |
| 테스트 | 한 PC에서 루프백(127.0.0.1)으로 클라 2개 실행, 이후 같은 LAN의 PC 2대(PC 1: 서버 + 클라, PC 2: 클라만). 한 PC에서는 포커스가 있는 창만 키 입력을 받으므로, 디버그용 자동 이동 입력 옵션을 둔다 |

## 8. 개발일정

색을 칠한 칸은 단계 확인일과 제출일, 회색 칸은 개발 기간 밖이다. 빈 칸은 작업을 잡지 않은 날이다.

### 김현수 · TCP 통신, 서버 메인 스레드, 클라이언트 화면

| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/2 | 11/3 Protocol.h, 경계 인터페이스 확정(전원) | 11/4 솔루션 3개로 분리(전원) | 11/5 서버 소켓 초기화, WSAPoll 루프 | 11/6 accept, Session, TCP 패킷 조립 | 11/7 | 11/8 |
| 11/9 로그인, UDP 등록 응답, EventQueue | 11/10 클라 TCP 접속·수신 스레드, 접속 화면 | 11/11 맵 선택, 게임 시작 흐름, 월드 스레드 생성 | 11/12 플레이어 화면·카메라, 송신큐 정리 | 11/13 1단계 확인: 접속과 이동(전원) | 11/14 | 11/15 |
| 11/16 부분 send | 11/17 적·HP 화면 | 11/18 접속 끊김 처리 | 11/19 로비·맵 선택 화면 | 11/20 2단계 확인: 적(전원) | 11/21 | 11/22 |
| 11/23 무기 이펙트 화면 | 11/24 소금총 탄·경험치 화면 | 11/25 레벨업 카드 | 11/26 통합 테스트(전원) | 11/27 버그 수정 | 11/28 3단계 확인: 공격과 레벨업(전원, PC 2대) | 11/29 |
| 11/30 보스·탄막 화면, 보스 경고 | 12/1 기믹 화면, 방화벽·포트 설정 | 12/2 4단계 확인: 보스와 기믹, LAN 테스트(전원, PC 2대) | 12/3 결과·관전 화면 | 12/4 버그 수정, 코드 정리 | 12/5 | 12/6 |
| 12/7 5단계 확인: LAN 최종 테스트(전원) | 12/8 보고서·발표 준비 | 12/9 제출 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |

### 조형진 · 서버 World 스레드와 UDP 통신

| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/2 | 11/3 GameTypes.h, 경계 인터페이스 확정(전원) | 11/4 솔루션 3개로 분리(전원) | 11/5 World 골격, 플레이어 이동 이식 | 11/6 월드 스레드(틱 루프, 큐 처리) | 11/7 | 11/8 |
| 11/9 서버 UDP 수신·주소 등록 | 11/10 클라 UDP 입력 송신·수신 스레드 | 11/11 입력 반영, 플레이어 스냅샷 송신 | 11/12 SnapshotBuffer | 11/13 1단계 확인: 접속과 이동(전원) | 11/14 | 11/15 |
| 11/16 적 스폰·이동 이식 | 11/17 가까운 플레이어 추적, 접촉 피해 | 11/18 스냅샷 적 배열·조각 분할 | 11/19 조각 수신 규칙 점검 | 11/20 2단계 확인: 적(전원) | 11/21 | 11/22 |
| 11/23 무기 이식(파리채·전기장·에프킬라) | 11/24 무기 이식(홈매트·소금총), 킬 판정 | 11/25 경험치·레벨업 처리 | 11/26 통합 테스트(전원) | 11/27 버그 수정 | 11/28 3단계 확인: 공격과 레벨업(전원, PC 2대) | 11/29 |
| 11/30 보스 3종·탄막 이식, 보스 알림 | 12/1 CD·바람 기믹 이식 | 12/2 4단계 확인: 보스와 기믹, LAN 테스트(전원, PC 2대) | 12/3 사망·관전·결과 판정, 접속 끊김 처리 | 12/4 2인 밸런스 조정, UDP 손실·순서 점검 | 12/5 | 12/6 |
| 12/7 5단계 확인: LAN 최종 테스트(전원) | 12/8 보고서·발표 준비 | 12/9 제출 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |